**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы (водоснабжение)» за 2017 год**

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы (водоснабжение)», утвержденной постановлением администрации Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области от 22.04.2016 № 42 «Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы (водоснабжение)»» по муниципальной программе на мероприятия в 2017 году было запланировано 50,00 тыс.рублей..

1. Частичная замена трубопровода не осуществлялась.
2. Было проведено обследование сетей водоснабжения- денежные средства не использовались.
3. Проводились мероприятия по сокрушению потерь воды при её транспортировки- денежные средства не использовались.
4. Проводились мероприятия по снижению расходов энергоресурсов на собственные нужды организации в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения- денежные средства не использовались.
5. Проводились мероприятия направленные на организацию учёта воды при её производстве и транспортировке до потребителя- денежные средства не использовались.
6. Проводились мероприятия по снижению аварийности в системах водоснабжения- денежные средства не использовались.
7. Составление топливно-энергетического баланса Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области за 2017 год- денежные средства не использовались.
8. Корректировка муниципальной программы:

- ПА № 31 от 26.05.2017 «О внесении изменений в постановление администрации Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области от 22.04.2016 № 42»

Общий объём необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 100 тыс. руб., данные по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | значение целевых показателей программы | |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. |
| 2016 | - | Не использовались |
| 2017 | 50,00 | Не использовались |
| 2018 | 50,00 | Не использовались |

Объём финансирования подлежит ежегодной корректировке, если есть необходимость.

В 2017 году денежные средства не использовались.

Глава Чувашинского сельсовета

Северного района

Новосибирской области Н.П.Краснов

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы (водоснабжение)» за 2018 год**

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы (водоснабжение)», утвержденной постановлением администрации Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области от 22.04.2016 № 42 «Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы (водоснабжение)»» по муниципальной программе на мероприятия в 2018 году было запланировано 50,00 тыс.рублей..

1. Частичная замена трубопровода не осуществлялась.
2. Было проведено обследование сетей водоснабжения- денежные средства не использовались.
3. Проводились мероприятия по сокрушению потерь воды при её транспортировки- денежные средства не использовались.
4. Проводились мероприятия по снижению расходов энергоресурсов на собственные нужды организации в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения- денежные средства не использовались.
5. Проводились мероприятия направленные на организацию учёта воды при её производстве и транспортировке до потребителя- денежные средства не использовались.
6. Проводились мероприятия по снижению аварийности в системах водоснабжения- денежные средства не использовались.
7. Составление топливно-энергетического баланса Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области за 2018 год- денежные средства не использовались.
8. Разработана новая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы (водоснабжение)», утвержденная постановлением администрацией Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области от 21.12.2018 № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы (водоснабжение)»».

Общий объём необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 100 тыс. руб., данные по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| год | значение целевых показателей программы | |
| --- | --- | --- |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. |
| 2016 | - | Не использовались |
| 2017 | 50,00 | Не использовались |
| 2018 | 50,00 | Не использовались |

Объём финансирования подлежит ежегодной корректировке, если есть необходимость.

В 2018 году денежные средства не использовались.

Глава Чувашинского сельсовета

Северного района

Новосибирской области Н.П.Краснов